**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | **SISTEM PENGIRAAN GAJI PEKERJA** |
| 2. | : | **Objektif Projek** | **Mengira gaji sebulan pekerja yang baru dimasukkan ke dalam pengiraan sistem.** |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **Mula : Februari 2018**  **Akhir : 14 October 2018** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **Mula : 18 Januari 2018**  **Akhir : 12 Ogos 2018** |
| 5. | : | **Laporan Projek** |  |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** |  |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Sistem tidak boleh menekan butang tertentu | Membuat baik pulih sistem dengan tepat |
| 2 | Masalah kewangan yang dihadapi oleh syarikat | Membuat pinjaman wang dari bank |
| 3 | Masalah kekangan komputer kuantiti yang rendah | Membeli computer dengan kuantiti yang mencukupi |
| 4 | Masalah internet untuk mengakses ke dalam sistem ini | Menyambungkan penggunaan internet |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1. | Membuat pernilaian awal | Januari | 2018 | Januari | 2018 |
| 2. | Mengkaji kehendak pengguna | Februari | 2018 | Februari | 2018 |
| 3. | Mengekod, menguji, menyah pijat | Mac | 2018 | Mac | 2018 |
| 4. | Membuat penyerenggaraan | Mac | 2018 | Mac | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer Dell | 6 Januari 2018 | High Tech .Co |
| Internet (Wifi) | 17 Januari 2018 | High Tech .Co |
| PC Komputer Dell | 20 Januari 2018 | High Tech .Co |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan  Tiada |
| Disahkan oleh  **Nama: Muhammad Irfan Bin Zainuddin**  **Jawatan: Programming**  **Unit/ sektor/ syarikat: Syarikat ABC**  **Tarikh: 14/10/2018** |